**Протокол 5/2018**

**заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**города Фокино»**

Место проведения: Администрация г. Фокино

Дата проведения: 04.07.2018г

Время проведения: 12.00ч

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Гришина Н.С. | Председатель комиссии. Глава администрации города Фокино.  |
| Иванов П.М. | Заместитель председателя комиссии. Заместитель главы администрации г.Фокино по вопросам строительства, ЖКХ, экономики, транспорта и территориальной безопасности администрации города Фокино.  |
| Курочкин И.Л. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Фокино |
| Шеремето А.Т. | Начальник финансового управления администрации города Фокино |
| Буданова Т.В. | Ведущий специалист отдела экономики и труда, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино |
| Сергутин В.В. | Депутат Совета народных депутатов города Фокино от единого списка Фокинского местного отделения Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Ермилова О.М. | Председатель молодежного Совета городского округа «город Фокино», Председатель Общественного Совета городского округа «город Фокино» |
| Родин П.А. | Инженер отдела экономики и труда, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино |
| Поклонская Е.С. | Архитектор города Фокино |

**Повестка совещания:**

1. О ходе реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территории и дворовых территорий городского округа «город Фокино», подлежащих благоустройству в 2018г.

Иванов П.М. – заместитель главы администрации города Фокино по вопросам строительства, ЖКХ, экономики, транспорта и территориальной безопасности сообщил о ходе реализации мероприятий программы «Формирование современной городской среды города Фокино» по состоянию на 01.07.2018г.

В 2018году по состоянию на 01.07.2018года предусмотрено благоустройство 4 общественных территорий и 4 дворовых территорий. Объявлены электронные аукционы на 4 общественные территории. По трем объектам определены подрядные организации, ведется процедура подписания муниципальных контрактов. По четвертой общественной территории аукцион назначен на 09.07.2018г.. По дворовым территориям готовится аукционная документация.

Члены общественной муниципальной комиссии приняли к сведению представленную информацию и решили:

- продолжить контроль за работами по благоустройству общественных и дворовых территорий.

 Разместить данный протокол на официальном сайте администрации города Фокино.

**Подписи:**

**Председатель комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Гришина Н.С. |  |
| **Заместители председателя комиссии:** |  |
| Иванов П.М |  |
| **Члены комиссии:** |  |
| Курочкин И.Л |  |
| Шеремето А.Т. |  |
| Буданова Т.В. |  |
| Ермилова О.М. |  |
| Сергутин В.В |  |
| Родин П.А. |  |
| Поклонская Е.С. |  |