**Протокол 4/2020**

**заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Фокино»**

Место проведения: Администрация г. Фокино

Дата проведения: 03.08.2020г

Время проведения: 15.00ч

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Гришина Н.С. | Председатель комиссии. Глава администрации города Фокино. |
| Симкина М.А. | Заместитель председателя комиссии. Заместитель главы администрации г.Фокино |
| Печегузова С.В. | Заместитель председателя комиссии. Заместитель главы администрации г.Фокино |
| Калинина Е.Н. | Секретарь комиссии. Начальник отдела экономики, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино. |
| Попович О.В. | Глава города Фокино. |
| Сергутин В.В. | Депутат Совета народных депутатов города Фокино от единого списка Фокинского местного отделения Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Антипова Н.А. | Депутат Совета народных депутатов города Фокино шестого созыва, член партии Фокинского местного отделения Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», двукратная чемпионка Мира по кикбоксингу, чемпионка Европы. |
| Еремичева Е.Н. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Фокино |
| Горбачева Е.А. | Инженер отдела экономики, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино |
| Поклонская Е.С. | Старший специалист сектора архитектуры и градостроительстваадминистрации города Фокино |

**Повестка совещания:**

1. О ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории городского округа город Фокино, подлежащих благоустройству в 2020г.

Симкина М.А. – заместитель главы администрации города Фокино сообщил о ходе реализации мероприятий программы «Формирование современной городской среды города Фокино» по состоянию на 01.08.2020г.

В 2020 году по состоянию на 01.08.2020 года предусмотрено благоустройство 18 дворовых территорий. На текущую дату проводится работа по ремонту дворовых проездов и парковок во дворах №50, №49, №14, №15 по ул. К.Маркса. Устанавливается детское оборудование во дворе №50, №49 по ул.К.Маркса. Заказаны светодиодные светильники для устройства освещения на всех дворовых территорий. Члены общественной муниципальной комиссии приняли к сведению представленную информацию и решили:

- продолжить контроль за работами по благоустройству дворовых территорий.

Разместить данный протокол на официальном сайте администрации города Фокино.

**Подписи:**

**Председатель комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Гришина Н.С. |  |
| **Заместители председателя комиссии:** |  |
| Симкина М.А. |  |
| Печегузова С.В. |  |
| **Секретарь комиссии:** |  |
| Калинина Е.Н. |  |
| **Члены комиссии:** |  |
| Попович О.В. |  |
| Сергутин В.В. |  |
| Антипова Н.А. |  |
| Еремичева Е.Н. |  |
| Горбачева Е.А. |  |
| Поклонская Е.С. |  |