**Протокол 8/2020**

**заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Фокино»**

Место проведения: Администрация г. Фокино

Дата проведения: 04.12.2020г

Время проведения: 15.00ч

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Гришина Н.С. | Председатель комиссии. Глава администрации города Фокино.  |
| Симкина М.А. | Заместитель председателя комиссии. Заместитель главы администрации г.Фокино  |
| Печегузова С.В. | Заместитель председателя комиссии. Заместитель главы администрации г.Фокино  |
| Калинина Е.Н. | Секретарь комиссии. Начальник отдела экономики, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино.  |
| Сергутин В.В. | Депутат Совета народных депутатов города Фокино от единого списка Фокинского местного отделения Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Ермилова О.М. | Председатель молодежного Совета городского округа «город Фокино», Председатель Общественного Совета городского округа «город Фокино» |
| Антипова Н.А. | Депутат Совета народных депутатов города Фокино шестого созыва, член партии Фокинского местного отделения Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», двукратная чемпионка Мира по кикбоксингу, чемпионка Европы. |
| Шеремето А.Т. | Начальник финансового управления администрации города Фокино |
| Еремичева Е.Н. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Фокино |
| Горбачева Е.А. | Инженер отдела экономики, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино |

**Повестка совещания:**

1. О ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории городского округа город Фокино, подлежащих благоустройству в 2020г.

Симкина М.А. – заместитель главы администрации города Фокино сообщила о ходе реализации мероприятий программы «Формирование современной городской среды города Фокино» по состоянию на 04.12.2020г.

В 2020 году по состоянию на 04.12.2020 года предусмотрено благоустройство 18 дворовых территорий. Завершены работы по 13 дворам. В стадии завершения работы в 5 дворах (выполнены асфальто-бетонные работы по ремонту дворовых проездов, установлены светодиодные светильники, скамейки, урны, завершается установка детского оборудования). Задержка из-за несвоевременного изготовления оборудования. Члены общественной муниципальной комиссии приняли к сведению представленную информацию и решили:

- в связи с окончанием года усилить контроль за работами по благоустройству дворовых территорий в целях освоения выделенных средств.

**Подписи:**

**Председатель комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Гришина Н.С. |  |
| **Заместители председателя комиссии:** |  |
| Симкина М.А. |  |
| Печегузова С.В. |  |
| **Секретарь комиссии:** |  |
| Калинина Е.Н. |  |
| **Члены комиссии:** |  |
| Сергутин В.В. |  |
| Ермилова О.М. |  |
| Антипова Н.А. |  |
| Шеремето А.Т. |  |
| Еремичева Е.Н. |  |
| Горбачева Е.А. |  |